

REKOMENDASI FILM

Latar belakang pemilihan topik :

1. Industri film telah berkembang dengan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak film baru yang dirilis setiap tahun, dan terdapat banyak platform streaming yang menyediakan akses ke ribuan film. Ini membuat sulit bagi orang untuk menemukan film yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Aplikasi rekomendasi film dapat membantu pengguna menemukan film-film baru yang sesuai dengan minat mereka.

2. Dengan adopsi teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence, aplikasi rekomendasi film dapat membantu memahami preferensi pengguna dan menyarankan film-film yang sesuai. Teknologi ini juga membantu meningkatkan akurasi rekomendasi dan pengalaman pengguna.

3. Banyak orang menyukai menonton film dan ingin menemukan film-film baru yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Aplikasi rekomendasi film dapat membantu pengguna menemukan film-film baru yang menarik minat mereka dan memberikan pengalaman menonton yang lebih baik.

4. Aplikasi rekomendasi film dapat menarik minat banyak pengguna dan menawarkan potensi bisnis yang menarik. Aplikasi dapat menghasilkan pendapatan dari iklan, langganan, atau penjualan film.

5. Dengan memberikan rekomendasi film yang tepat dan relevan, aplikasi rekomendasi film dapat membantu menarik perhatian penonton untuk film-film yang kurang dikenal atau memiliki popularitas rendah, sehingga dapat memberikan dukungan bagi industri film secara keseluruhan.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Backlog & User Story** | | | | | | |
| **ID** | **Epic** | **As a..** | **I want to …** | **So that …** | **Priority** | **Estimation** |
| 111 | Login | User | Memiliki fitur Login/Register | dapat mendaftarkan diri ke aplikasi tersebut. | HIGH | 8 |
| 222 | Main Page | User | Memiliki halaman Trending Movies, Trending on TV dan profile | pengguna dapat menikmati film baru | MEDIUM | 21 |
| 333 | Trending Page | User | Memiliki halaman Trending | dapat melihat beberapa film yang lagi Trending dan info film tersebut | MEDIUM | 13 |
| 444 | Trending on TV | User | Memiliki halaman Trending on TV | memiliki film film yang lagi trending di TV dan memiliki informasi dari film tersebut | MEDIUM | 13 |
| 555 | Profile | User | Memiliki halaman profile | dapat menampung profile picture, username, email dan nomor telepon | HIGH | 13 |
| 666 | Setting | User | Memiliki halaman profile yang memiliki fitur Setting. | dapat mengatur bentuk pengaturan yang diinginkan | HIGH | 13 |
| 777 | Action Button | User | Memiliki floating action button | untuk mempermudah pengguna mengakses halaman | MEDIUM | 8 |
| 888 | Dark Mode | User | Memiliki fitur Dark Mode | .agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna | MEDIUM | 5 |

Produk Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daily Scrum Meeting Report** | | | | | |
| **NO** | **Nama Anggota** | **Task yang dikerjakan** | **Tanggal Pengerjaan** | **Kendala yang dihadapi** | **Waktu Perkiraan Selesai** |
| 1 | Brian | Membuat halaman Login | 4 april | - | 2hari |
| 2 | Richard | Membuat halaman Register | 6 april | - | 1hari |
| 3 | Brian & Wilbert | Membuat 3 halaman Trending Movies, Trending on TV dan profile | 10 april | Kesulitan mencari icon untuk fitur tersebut | 4hari |
| 4 | Wilbert | Membuat halaman Trending on TV beserta informasi film dalam Trending on TV | 14 arpil | Mencari informasi penting mengenai movie | 3hari |
| 5 | Richard | Membuat halaman Trending Movies beserta informasi film dalam Trending Movies | 17 april | Mencari informasi penting | 2hari |
| 6 | Richard | Membuat halaman Profile | 19 april | - | 1hari |
| 7 | Brian | Membuat profile picture, username, email dan nomor telepon di halman Profile | 20 april | - | 2hari |
| 8 | Richard | Membuat button setting di halaman Profile | 22 april | Membuat tombol itu bisa dipencet | 1hari |

Report Daily Scrum

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sprint Planning |
|  | Sprint 1 |
|  | Sprint Goals |
| 1 | Berhasil membuat fitur Login/Register agar [USER] dapat mendaftarkan diri ke aplikasi ini. |
| 2 | Berhasil membuat halaman "Trending Movies", "Trending on TV" dan "Home" untuk [USER] |
| 3 | Berhasil membuat halman trending untuk para [USER] agar dapat melihat film film yang lagi trending dan melihat informasi tentang film tersebut |
| 4 | Berhasil membuat halaman Trending on TV agar [USER] dapat melihat film film yang lagi trending di TV dan melihat informasi dari film tersebut |
|  | Sprint Backlog |
| ID | Backlog Items |
| 111 | (8) Sebagai [USER] Saya ingin punya fitur Login/Register agar dapat mendaftarkan diri ke aplikasi tersebut. |
| 222 | (21) Sebagai [USER] Saya ingin aplikasi tersebut memiliki halaman Trending Movies, Trending on TV dan Home ,agar pengguna dapat menikmati film baru |
| 333 | (13) Sebagai [USER] Saya ingin memiliki halaman Trending agar dapat melihat beberapa film yang lagi Trending dan info film tersebut |
| 444 | (13) Sebagai [USER] Saya ingin di halaman Trending on TV memiliki film film yang lagi trending di TV dan memiliki informasi dari film tersebut |
|  |  |
|  | Sprint 2 |
|  | Sprint Goals |
| 1 | Berhasil membuat halaman Profile yang terdiri dari beberapa fitur seperti profile picture, username, email dan nomor handphone. |
| 2 | Berhasil membuat fitur setting di dalam halaman profile |
| 3 | Berhasil membuat beberapa pengaturan pada setting |
| 4 | Berhasil membuat fitur dark mode |
|  | Sprint Backlog |
| ID | Backlog Items |
| 111 | (13) Sebagai [USER] Saya ingin di halaman Home terdapat profile picture, username, email dan nomor telepon |
| 222 | (13) Sebagai [USER] Saya ingin memiliki halaman profile yang memiliki fitur Setting agar dapat mengatur bentuk pengaturan yang diinginkan |
| 333 | (8) Sebagai [USER] Saya ingin memiliki floating action button agar dapat mempermudah pengguna mengakses halaman |
| 444 | (5) Sebagai [USER] Saya ingin memiliki fitur Dark Mode.agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna |

Tabel Sprint Backlog


Laporan Hasil Sprint Review


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review** | | |
| **Sprint 1** | | |
| **Completed Task** | **Incompleted Task** | **What's Next** |
| Task 1 : Membuat halaman Login |  | Sprint 2: Sprint 1 Goals |
| Task 2 : Membuat halaman Register |  |  |
| Task 3 : Membuat 3 halaman yang terdiri dari "Trending Movies", "Trending on TV" dan "Home" |  |  |
| Task 4 : Membuat halaman Trending on TV beserta informasi film dalam Trending on TV |  |  |
| Task 5 : Membuat halaman Trending Movies beserta informasi film dalam Trending Movies |  |  |
| **Sprint 2** | | |
| **Completed Task** | **Incompleted Task** | **What's Next** |
| Task 6: Membuat halaman Profile |  | Done |
| Task 7: Membuat profile picture, username, email dan nomor telepon di halman Profile |  |  |
| Task 8 : Membuat Logout di halman Profile |  |  |
| Task 9 : Membuat button setting di halaman Profile |  |  |
| Task 10 : Membuat halaman Setting |  |  |
| Task 11 : Membuat beberapa fitur pengaturan di halaman Setting |  |  |
| Task 12 : Membuat fitur darkmode |  |  |


Laporan Hasil Sprint Retrospective


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Retrospective | | | | |
| Sprint 1 | | | | |
| **Analysis** | | **Actions** | | |
| **What went well?** | **What could be improved?** | **What to stop doing?** | **What to keep doing?** | **What to start doing?** |
| Pembagian tugas yang merata | Komunkasi yang kurang | Miskomunikasi | Komunikasi | Perbanyak komunikasi |
| Sprint 2 | | | | |
| **Analysis** | | **Actions** | | |
| **What went well?** | **What could be improved?** | **What to stop doing?** | **What to keep doing?** | **What to start doing?** |
| Tepat waktu | Kerjakan lebih cepat | Penundaan tugas | Tidak menunda | Focus selesaikan tugas |

**Scrum Board**









Link Trello:

<https://trello.com/b/MvuBpRQy/scrum-board>

Link GitHub:

<https://github.com/briantanata/Turu>

Rancangan Aplikasi:

https://www.figma.com/file/6sgq9nPpGEKgZ9bbNwW1aY/Turu-Project?type=design&node-id=0%3A1&t=Sl8PzDYPYEmpOnhE-1